**Предписания органов надзора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предписание Роспотребнадзора** | Срок исполнения | Выполнение |
| 1.Провести ограждение всей территории учреждения (предписание №142/04-4/63от 27.03.2014): | 15.09.2017 | Составлена проектно-сметная документация. Не предусмотрено финансирование. Продлено до 01.09.2020 |
| 2. Обеспечить класс начального звена (каб.№12) раковиной для мытья рук  (предписание №181/05-1 от 22.11.2017) | 01.09.2018 | Согласно технического плана здания1975г. не предусмотрена установка раковин в учебных кабинетах. Отсутствие подвальных помещений не позволяет выполнение данного предписания. Продлено до 01.09.2020 |
| 3. Обеспечить раковины для мытья рук в туалетах подводкой горячей воды  (предписание №181/05-1 от 22.11.2017) | 01.09.2018 | Выполнено |
| 4. Обеспечить кабинет №24 столами с регулятором наклона рабочей поверхности  (предписание №30/04-3 от 10.04.2018) | 03.09.2018 | Выполнено |
| 5. Организовать факультативные занятия для 7-9 классов в дни с наименьшей образовательной нагрузкой  (предписание №30/04-3 от 10.04.2018) | 03.09.2018 | Выполнено |
| 6. Обеспечить площадь кабинетов начальных классов на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 кв.м (предписание №30/04-3 от 10.04.2018) | 01.09.2020 | Выполнение возможно только при строительстве новой школы или уменьшения количества обучающихся в классах |
| **Предписание Госпожнадзора Сахалинской области** |  |  |
| Отсутствуют |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |
| **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП** | | |
| Сертификат | 603332450510203670830559428146817986133868575858 | |
| Владелец | Манайчева Елена Леонидовна | |
| Действителен | С 26.02.2021 по 26.02.2022 | |